De document bevat de reeds bekende issues behorend bij de Afspraak ECK Distributie en toegang. De issues worden beschreven in een onderstaande tabel. De laatste drie kolommen (Prioriteit, Complexiteit en Impact) zijn indicaties vanuit Edustandaard. De kolommen van deze tabel hebben de volgende betekenis:

- “Nr”: Administratief gegeven om naar het issue te kunnen refereren. Dit is een volgnummer in de lijst om bij bespreking van deze lijst eenduidig naar het issue te kunnen verwijzen. Er wordt per release cyclus (jaarlijks) opnieuw begonnen met #1.

- “Ingediend”:  De gegevens in deze kolom omvatten de datum van indiening en de indiener. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de achtergrond of nadere details van het issue later te kunnen achterhalen.

- “Issue”:  De omschrijving van het issue in de derde kolom bevat een beknopt, relevant omschrijving van het issue. Indien het issues via de e-mail wordt ingediend, wordt de relevante tekst uit de e-mail overgenomen. De eerste onderstreepte regel bevat een kort, inhoudelijk samenvattend label van het issue.

- “Status”:  Bij ieder issue wordt de status in deze kolom bijgehouden. De mogelijke waarden in deze kolom en bijbehorende betekenis zijn:

| Waarde van Status | Betekenis |
| --- | --- |
| Open | Dit issue is ingediend en ingeschat als relevant; dit issues staat dus open om binnen het KAT te worden besproken. |
| In behandeling | Dit issue is inmiddels besproken en verwerking loopt om in de afgesproken release van de afspraak meegenomen te worden |
| Afgesloten | Dit issue is inmiddels opgelost in een voorgaande vastgestelde versie van de afspraak. |
| Afgevoerd | Dit issue wordt volledig afgedekt in een ander issue (dubbeling) of is inmiddels niet meer relevant geworden. |

- “Prio”:  Bij ieder issue wordt een inschatting gemaakt van de prioriteit bij betrokkenen om het issue opgelost te krijgen. Deze inschatting is relatief, dus t.o.v. andere issues. De mogelijke waarden in deze kolom zijn: Laag, Gemiddeld of Hoog. Hierbij kan tevens de afgesproken release aangegeven worden.

- “Complex”:  Bij ieder issue wordt een inschatting gemaakt van de complexiteit van het proces om te komen tot één oplossing die eenduidig is en draagvalk heeft. Deze inschatting is relatief, dus t.o.v. andere issues. De mogelijke waarden in deze kolom zijn: Laag, Gemiddeld of Hoog.

- “Impact”:  Bij ieder issue wordt een inschatting gemaakt van de impact voor partijen om de oplossing te implementeren. Deze inschatting is indicatief en kan per partij anders zijn. De mogelijke waarden in deze kolom zijn: Laag, Gemiddeld of Hoog.

- “Categorie”: Bij ieder issue wordt de categorie in deze kolom bijgehouden. De mogelijke waarden in deze kolom en bijbehorende betekenis zijn:

| Waarde van Categorie | Betekenis |
| --- | --- |
| 1 | Tekstuele correcties en verduidelijkingen |
| 2 | Functionele correcties en verduidelijkingen |
| 3 | Kleine functionele of technische aanpassingen |
| 4 | Substantiële functionele of technische aanpassingen |

| Nr | Ingediend | Beschrijving | Status | Prioriteit | Complex | Impact | Categorie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edustandaard | SpecifyService.SpecifyUserLicenseCredit. OrganisationId Dit veld is er in 2.1 weer ingekomen met de aanname dat dit tijdelijk zou zijn. Er zijn echter partijen die dit gegeven in pre-provisioning nodig hebben omdat de licentie voor een bepaalde school geldt, niet de gebruiker. Hiermee kunnen we dus stellen dat dit gegeven niet tijdelijk is ingevoerd, maar vanuit een bepaalde context (school bestelt) altijd nodig is Voorstel: KAT 19 januari: Toelichten wat rationale is. Toelichting: Bij Praktijkleren is het van belang dat we een gebruiker kunnen koppelen aan een organisatie. De organisatie bepaalt namelijk de toegang via een licentiemodel en wordt als zodanig ook hiervoor gefactureerd. Praktijkleren doet zelf niet rechtstreeks zaken met de leerling. De leerling die via ECK komt, betaalt de distributeur en deze betaalt op zijn beurt de school. Praktijkleren factureert de gehele school per jaar voor deelname en niet voor leerling afname. Ondanks dat Praktijkleren de leerling wel bedient, doen wij dus alleen zaken met de school. En daarom is het van belang dat deze bij een specificatie bekend moet zijn. Elke andere situatie leidt tot de noodzaak van herleiden van een organisatie en dat is (dus) niet sluitend. Voorstel is het (voor onbepaalde tijd) handhaven van de organisatieid. Besluit: | In behandeling | Gemiddeld | Laag | Laag | 2 |
| 2 | Edustandaard | Common type: UserIdType Momenteel wordt in UWLR tevens bij het type een minimale lengte vereist (min 1). De elementen van dit type zijn wel of niet verplicht in betreffende berichten. Deze elementen moeten dus opgenomen zijn, maar kunnen dan wel leeg zijn. Vereisen dat deze minimaal 1 karakter bevat voegt in deze context weinig toe. Voorstel: Als de migratie volledig is uitgevoerd en de keten alleen de ECK ID gebruikt kan er specifiek getypeerd worden op de karakteristieken van de ECK ID. Besluit: | Open | Laag | Laag | Laag | 2 |
| 3 | Noordhoff | CatalogService: ReadCatalogResult: firstEntry Wordt dit gebruikt? Voorstel: Uitwerken in combinatie met #4. Als dit veld niet nodig blijkt deze verwijderen. Besluit: Zie #4 | Afgevoerd | Midden | Midden | Midden | 1-2 |
| 4 | Edustandaard | CatalogService: ReadCatalogResult: Mechanisme om in stappen te leveren Relatie met issue #3 en #11 Het is soms wenselijk om het resultaat in delen te leveren. Er moet een best practice komen die duidelijk maakt dat er mogelijk een grote hoeveelheid data geleverd wordt. Tevens een aantal alternatieven die dit kunnen voorkomen d.m.v. het gebruik van de filters Voorstel: Uitwerken in voorstel en bespreken. Bijvoorbeeld obv skip and take parameters in request opnemen. Besluit: | In behandeling | Midden | Midden | Midden | 2 |
| 5 | ECK DT WG | Implementatiehandleiding ActioncodeService en LicenseService Aanvullende info opstellen rond gebruik van Activationcodeservice inclusief retouneren en hoe de goederenstroom mogelijk aan de geldstroom gekoppeld kan worden. Voorstel: De komende tijd wordt er aan verschillende scenario’s gewerkt. Deze worden per scenario besproken in het overleg Besluit: | Open | Laag | Laag | Midden | 2 |
| 6 | Edu-actief / Edurep | Alle services met datumtijd velden Het formaat van de StartDate in de SpecifyService YYYYMMDDT00:00:00 moet zijn, bijvoorbeeld 20170815T15:52:01. Het datumformaat Soap 1.1 is YYYYMMDDT00:00:00.0000000Z (bijvoorbeeld 2017-01-26T13:53:44.7084085Z), en dat de tijd in UTC wordt gegeven. Waarom van deze standaard afwijken? Voorstel: Datumtijd notatie conform ISO 8601. Dit nemen we op in documentatie wat algemeen geldt voor alle datumtijd typen (niet als vullingsregel). Datumtijd kan in volgende formaten gecomminceerd worden: UTC yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ. De T(time) and de Z(zulu) vaste waarden of Local Time [-]yyyy-mm-ddThh:mm:ss[(+¦-)hh:mm] Als er geen Z of offset opgenomen is, wordt aangenomen dat het een UTC DatumTijd is. Besluit: | In behandeling | Laag | Laag | Laag | 2 |
| 7 | Edu-actief | ReadUserLicenseResult veld ‘Count’, Kun je dit toelichten? Is dit het aantal keer dat de licentie nog gebruikt kan worden? En welke waarde heeft dit dan als de licenties oneindig gebruikt mogen worden? Voorstel: Waarde opnemen bij vullingsregel die aangeeft indien het wel een licentie is met een count, maar dat deze geen limiet heeft? Is dit zinvol? Onderdeel van uitwerking implementatiehandleiding. Besluit: | In behandeling | Laag | Laag | Laag | 2 |
| 8 | Kennisnet | Aanpassing technische voorschriften rond TLS Voorstel: Aanpassing technische voorschriften rond TLS meer laten aansluiten op beveiligingsvoorschriften van Nummervoorziening? We staan bijvoorbeeld TLS 1.0 en 1.1 nog toe Besluit: | In behandeling | Midden | Midden | Midden | 3-4 |
| 9 | Kennisnet | CatalogService: PriceVATHigh / Low Voorstel: In de standaard kan nu opgenomen worden wat de prijs van het product is met het hoge en lage percentage van het totaalbedrag. Volgens mij zou het goed zijn om dit meer volgens boekhoudkundige regels te noteren. Voorstel is om hier meerdere tarieven te kunnen plaatsen met ieder hun eigen btw-percentage. Voor het geval er meerdere prijzen zouden zijn (munt of doelgroepen/landen) Prices - Currency (volgens netto ISO 4217): EURO - Price - Amount (ex btw): xxxx - Vat (percentage): 0 - Price - Amount (ex btw):yyyy - Vat (percentage):21 Als afronding probleem is, dan goed om ook een totaal consumentenbedrag (incl. btw) te noemen. Besluit: | In behandeling | Midden | Midden | Midden | 3-4 |
| 10 | Kennisnet | CatalogService:Copyright Dit is een heel vreemde vulling van het veld. Er lijkt verwezen te worden naar een CC licentie, maar niet exact welke licentie. Met name de versie van de licentie ontbreekt. Ik wil dus voorstellen om de notatie te gebruiken uit http://purl.edustandaard.nl/copyrightsandotherrestrictions_nllom_20131202 . Voorstel: Dit kan meegenomen worden in het centraal onsluiten van waardelijsten via de Onderwijsbegrippen API. Als er consensus is om centraal ontsluiten te gaan hanteren zal er een analyse gedaan worden welke gegevens semantisch aansluiten op andere (onderwijs) standaard gegevens. Besluit: | In behandeling | Midden | Midden | Midden | 3-4 |
| 11 |  | CatalogService Response: numEntries & firstEntry De distributeur vraagt dagelijks de recent-gewijzigde artikelen op bij de ECK CatalogService, zij geven netjes een 'Since' datum mee om de gewijzigde artikelen sinds die datum te ontvangen. Als zij die Since datum op gisteren zetten moeten we als er geen wijzigingen zijn een foutmelding teruggeven omdat de ECK CatalogService geen resultaat van 0 records kan verwerken. Dit komt doordat er sinds gisteren dan geen artikelen gewijzigd zijn. -> je zou verwachten dat je bij 'geen resultaten' een lege lijst terug krijgt, echter kan dit niet volgens de xsd-specificatie: Het resultaat bestaat naast de lijst artikelen namelijk ook uit deze twee niet-optionele velden: <xsd:element name="numEntries" type="xsd:positiveInteger" /> <xsd:element name="firstEntry" type="xsd:positiveInteger" /> De dikgedrukte waarden mogen groter-gelijk aan 1 zijn, nooit 0. De lijst 'entries' hebben wel netjes deze specificatie: minOccurs="0", dus het ziet ernaar uit dat die goed is gespecificeerd. Voorstel: Verander het type van die numEntries en firstEntry van xsd:positiveInteger naar: xsd:nonNegativeInteger Of Een simpleType met restriction base="xsd:int" en minInclusive value="0" Dit issue heeft een relatie met issue #4 Besluit: | In behandeling | Gemiddeld | Laag | Laag | 2 |

Backlog open punten versie 2.1

| Nr | Ingediend | Beschrijving | Status | Prioriteit | Complex | Impact | Categorie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1- 6 | Edustandaard AR | De standaard wordt opgenomen in de ROSA en heeft een relatie met de ECK Referentiearchitectuur. De ECK Referentiearchitectuur schrijft een aantal standaarden voor die niet in lijn zijn met de ECK DT gebruikte standaarden. Vanuit Edustandaard is de vraag gekomen om deze tegenstrijdigheden op te lossen. Hierbij moet bepaald worden op welke punten de ECK DT standaard of de ECK Referentiearchitectuur aangepast moet worden. Besluit: Er wordt met een aantal leden van het KAT een voorstel uitgewerkt voor de Edustandaard Architectuurraad. Streven is om dit in Q1 2017 uitgewerkt te hebben. Vraag nu is hoe beheer van Ref Arch geregeld wordt, als dit enkel de ECK DT WGH is, kunnen we ons afvragen wat noodzaak is om eea in apart Ref Arch op te nemen, dit is alleen zinvol indien de ECK scope breder is dan alleen Distributie en toegang. | Afgevoerd | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | 3/4 |
| 2.1- 14 | Kennisnet | Aanpassen vullingsregels met enumeraties in servicebeschrijvingen Omschrijving In servicebeschrijvingen document worden enumeraties in de vullingsregelkolom aangegeven met een numerieke waarde. Bijvoorbeeld bij Platform: “0 = iOS, …” Voorstel: Dit wordt gewijzigd in “iOS, …” Partijen gebruiken nu waarschijnlijk ook de numerieke waarde in interne systemen. Moet de numerieke waarde gespecificeerd blijven? Besluit: Wordt meegenomen met #20 | Afgevoerd | Gemiddeld | Laag | Laag | 1 |
| 2.1- 20 | ECK DT WG | Centraal ontsluiten lijsten/vocabulaires Lijsten op termijn ontkoppelen van de standaard. Conform KOI en OBK willen we de lijsten/enumeraties die nu in de XSD’s gedefinieerd zijn, centraal kunnen ontsluiten. Het ligt voor de hand dat dan ook de identifiers gecommuniceerd worden, i.p.v. de waarde in tekst. Zie ook #14: Partijen mogen niet de nummerieke waarden in servicebeschrijving gebruiken, deze verdwijnen op termijn. Voorstel: Toelichten hoe eea centraal ontsloten kan worden. Wanneer moet het operationeel beschikbaar zijn? Wanneer gaan partijen hier echt gebruik van maken en verwijderen we lijsten uit standaard? Besluit: | In behandeling | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | 4 |
| 2.1- 21 | ECK DT WG | Informatievoorziening via wiki De huidige documentatie bestaat uit pdf’s. Als onderdeel van jaarplan 2017 is opgenomen dat de documentatie ook in de vorm van een wiki beschikbaar komt. Dit moet met name de communicatie rond technische inhoudelijke zaken verbeteren. Voorstel: Besluit: | In behandeling | Gemiddeld | Laag | Laag | 1 |

Backlog open punten versie 2.0

| Nr | Ingediend | Open punten | Status | Prioriteit | Complex | Impact | Categorie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0-44 | KAT | Fijndistributie service – best practices Er is in de markt behoefte aan een fijn-distributie service die IBF organisatiekrediet omzet in gebruikerskrediet met de bijbehorende linkjes op gebruikers ID. Nu zijn de links op organisatie ID en moeten deze (handmatig) bij de leerlingen worden geplaatst. Een tijdrovend en foutgevoelig proces. Overweging De huidige versie ondersteund in principe persoons- en organisatieniveau services. Linkjes info is een combinatie van informatie van Catalogservice en LicenseService. Onderwerp zal ook in 2016 nog aandacht krijgen, er komt aanvullende documentatie (best prctices). Moet nog binnen het KAT besproken worden. Het was wenselijk dat dit in nieuwe release (eind 2016) meegenomen zou worden, maar zijn hier niet aan toe gekomen en item blijft open. Besluit: | In behandeling | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | 3/4 |
| 2.0-45 | KAT | Nieuw – OrganisationId OrganisationId is van groot belang. Binnen de ketens zijn er afspraken over de toe te passen organisatie ID’s voor VO en MBO onderwijsinstellingen. Op het moment dat een gebruiker toegang zoekt moet vastgesteld kunnen worden bij welke ID (OrganisationID) de gebruiker hoort om zo de licentie te kunnen verlenen vanuit het organisatietegoed. Er is nu binnen standaard niet opgenomen wat we hiervoor gebruiken. Heeft relatie et #44. Blijft voorlopig open tot we meer duidelijkheid in keten hebben hoe binnen andere gremia hiermee omgegaan wordt. Voorstel: Besluit: | In behandeling | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | 3/4 |
| 2.0-46 | KAT | Nieuw – UserId Ook het UserId is van groot belang. Ook hiervoor zijn vastgelegde afspraken binnen het VO en MBO van belang. Uitgangspunt is: het ID waarmee de gebruiker toegang zoekt = het UserID van de specificatie. Bij MBO is dat het NLEduPersonProfileID bij VO is het niet eenduidig. Blijft dit zo of wachten we op de ECK ID? Zijn er aanvullende afspraken binnen de standaard nodig hoe het ECK ID door de keten gaat bij de verschillende ECK DT processen? Blijft voorlopig open tot we meer duidelijkheid in keten hebben hoe binnen andere gremia hiermee omgegaan wordt. Wel is ondertussen een EckId opgenomen bij de services waar dit relvant is. Dit item gaat echter over de processen ron vulling van dit gegeven. EDU-K KAT gaat wellicht op dit punt input leveren. Besluit: | Open | Gemiddeld | Gemiddeld | Hoog | 3/4 |
| 2.0-48 | KAT | Aanvullende technische regels voor implementatie Hoe moet ik het nu implementeren wat zijn de afhankelijkheden (welke technische regels gelden hier)? Voorstel: Noodzaak voor aanvullende info, maar wat is precies gewenst. Heeft ook relatie met #41, #44 en #47. In ieder geval ook comments in WSDL controleren tegen die in de servicebeschrijvingen. Een Best practices document opgestellen waarin verschillende scenario’s beschreven worden met beschrijving van de relevante berichten. Besluit: | In behandeling Q1 2017 | Gemiddeld | Laag | Laag | 1 |
| 2.0-87 | KAT | Order-Specificeren – corrigeren (Tegoed) – CreditOrder Na een order geplaatst te hebben kan de distributeur het beschikbaar gekomen tegoed specificeren op de identiteit van een individu of instelling. Deze specificatie op individu of instelling kan teruggedraaid worden mbv de correctie operatie. Hiermee ontstaat er opnieuw een tegoed voor distributeur. Als de correctie voor volledige order geldt kan deze weer gecrediteerd worden met Creditorder operatie. De vraag is of hier aanvullende afspraken voor nodig zijn, wordt kunnen toepassen van CreditOrder bilateraal bepaald of is dit integraal onderdeel van de afspraak? Besluit: Wordt later dit jaar besproken | Open | Laag | Gemiddeld | Gemiddeld | 3/4 |