De document bevat de reeds bekende issues behorend bij de Afspraak Edukoppeling. De issues worden beschreven in een onderstaande tabel. De laatste drie kolommen (Prioriteit, Complexiteit en Impact) zijn indicaties vanuit Edustandaard. De kolommen van deze tabel hebben de volgende betekenis:

- “Nr”: Administratief gegeven om naar het issue te kunnen refereren. Dit is een volgnummer in de lijst om bij bespreking van deze lijst eenduidig naar het issue te kunnen verwijzen.

- “Ingediend”:  De gegevens in deze kolom omvatten de datum van indiening en de indiener. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de achtergrond of nadere details van het issue later te kunnen achterhalen.

- “Issue”:  De omschrijving van het issue in de derde kolom bevat een beknopt, relevant omschrijving van het issue. Indien het issues via de e-mail wordt ingediend, wordt de relevante tekst uit de e-mail overgenomen. De eerste onderstreepte regel bevat een kort, inhoudelijk samenvattend label van het issue.

- “Status”:  Bij ieder issue wordt de status in deze kolom bijgehouden. De mogelijke waarden in deze kolom en bijbehorende betekenis zijn:

| Waarde van Status | Betekenis |
| --- | --- |
| Niet uitgewerkt | Dit issue is ingediend en geregistreerd, maar nog niet boeerdeeld door Edustandaard. |
| Beoordeeld | Issue is door Edustandaard ingeschat als relevant voor bespreking met werkgroep; dit issue wordt naar prioriteit ingepland voor werkgroep. |
| Toestemming voor verdere uitwerking | Het issue is in werkgroep besproken en er is toestemming gegeven om impact op standaard uit te werken in de vorm van een RFC. |
| Uitgewerkt tot RFC | Het RFC is uitgewerkt en is gereed voor beoordeling door werkgroep |
| Opnieuw behandelen | De werkgroep heeft aangegeven dat er geen besluit kan worden genomen. De RFC moet op punten aangepast worden en opnieuw worden behandeld. |
| Voorwaardelijke goedkeuring | Het RFC is door werkgroep onder voorbehoud goedgekeurd, bijvoorbeeld indien dit samnhangt met een ander nog te beoordelen issue. Op basis van een voorwaardelijke goedkeuring kan een item niet in release opgenomen worden. |
| Goedgekeurd | Het RFC is door werkgroep goedgekeurd. De wijziging wordt in de aangegeven release opgenomen. |
| Afgewezen | Het Idee of RFC zal niet (langer) door het Edustandaard of Werkgroep in behandeling genomen worden, het wordt niet in releasplan opgenomen. |

- “Prio”:  Bij ieder issue wordt een inschatting gemaakt van de prioriteit bij betrokkenen om het issue opgelost te krijgen. Deze inschatting is relatief, dus t.o.v. andere issues. De mogelijke waarden in deze kolom zijn: Laag, Gemiddeld of Hoog. Hierbij kan tevens de afgesproken release aangegeven worden.

- “Complex”:  Bij ieder issue wordt een inschatting gemaakt van de complexiteit van het proces om te komen tot één oplossing die eenduidig is en draagvalk heeft. Deze inschatting is relatief, dus t.o.v. andere issues. De mogelijke waarden in deze kolom zijn: Laag, Gemiddeld of Hoog.

- “Impact”:  Bij ieder issue wordt een inschatting gemaakt van de impact voor partijen om de oplossing te implementeren. Deze inschatting is indicatief en kan per partij anders zijn. De mogelijke waarden in deze kolom zijn: Laag, Gemiddeld of Hoog.

- “Categorie”: Bij ieder issue wordt de categorie in deze kolom bijgehouden. De mogelijke waarden in deze kolom en bijbehorende betekenis zijn:

| Waarde van Categorie | Betekenis |
| --- | --- |
| 1 | Tekstuele correcties en verduidelijkingen |
| 2 | Functionele correcties en verduidelijkingen |
| 3 | Kleine functionele aanpassingen |
| 4 | Substantiële functionele aanpassingen |

| Nr | Ingediend | Beschrijving | Status | Prioriteit | Complex | Impact | Categorie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | DUO | Digikoppeling: Onduidelijkheid welke elementen er ondertekend moeten worden bij 2W-Be-S en 2W-Be-SE profielen Er is onduidelijkheid welke gegevens gesigned moeten worden in het profiel Edukoppeling Be-S/Be-SE. Daarnaast is het onduidelijk of velden afzonderlijk of in zijn geheel signed moeten worden. De documentatie moet hierop verbeterd worden om discussies te vermijden. Alle WSA: velden, timestamp en body moeten apart gesigned worden. Alleen door alle velden te signen kan non-repudiation en integriteit gegarandeerd worden. Door velden los te ondertekenen wordt het valideren minder foutgevoelig omdat o.a. volgorde van deze velden in de header er dan niet toe doet. Bovendien zou je anders de gehele header moeten signen maar in dat geval kun je in voorkomende gevallen in een keten nooit (technische) headerblocks toevoegen mocht dat nodig zijn. Voorstel: Onderzoeken of de omschrijving bij digikoppeling aangepast kan worden. Anders kan het misschien expliciet in Edukoppeling bij het 2W-Be-S en 2W-Be-SE profiel voorschrijven Besluit(dec 2016): Issue is besproken maar blijft open. Het zal eerst in Digikoppeling verband besproken worden. Nader besluit volgt na terugkoppeling vanuit Digikoppeling TO DK 19 april 2018: Logius heeft onderzoek gestart. Problemen worden geinventariseerd, er wordt documentatie en broncode voor platformen (MS WCF) opgeleverd. Doorlooptijd 26 weken (najaar 2018). | Opnieuw behandelen | Midden | Midden | Midden | 1-2 |
| 8 | DUO | Digikoppeling:Poort 443 is de standaard poort voor HTTPS verkeer. Digikoppeling heeft deze standaardwaarde verheven als verplicht te hanteren poort. Binnen Edukoppeling is het erg lasting om 443 af te dwingen. Ketenpartijen en DUO definieren specifieke ranges en het blijkt bij meervoudige koppelingen juist erg onhandig om te standaardiseren op 443. DUO: standaardiseren op 443 is onhandig voor Edukoppeling. Voorstel is om dit vrij te laten net als de hostname (die immers ook vrij configureerbaar is). SaaS-leveranciers en grote partijen zoals DUO krijgen hierdoor meer vrijheid in de inrichting van hun netwerkconfiguratie BES: Dit is ook bij het TO Digikoppeling ter sprake gekomen. Daar zien alle betrokken partijen voordeel in het standaardiseren op portnummer en Digikoppeling blijft dit voorschrift ook handhaven. Voorstel: Het loslaten van dit voorschrift heeft ook impact op de benodigde logistieke keteninformatie. Het portnummer MOET dan als onderdeel van endpoint informatie beschikbaar zijn. Als onderdeel van actiepunt 49 wordt er gewerkt aan een nieuwe edukoppeling voorschrift die het gebruik van poortnummers vrij laat. We wijken hiermee af van Digikoppeling. Besluit(dec 2016): Onder actiepunt 49 besproken. Er wordt gewacht op de notitie die in het kader van dit actiepunt opgesteld wordt. Naar verwachting zal er na bespreking van deze notitie een voorschriftwijziging doorgevoerd moeten worden. Issue blijft tot hier een besluit over is genomen open. WG 14 maart 2018: Wijzigingsvoorstel besproken en geaccepteerd. Wijziging kan mee in volgende medior release. Impact wordt als medior geclassificeerd omdat partijen in theorie andere poorten dan 443 kunnen gebruiken en dit voor de infrastructuur en communicatie van de endpoints impact heeft. In praktijk wordt voor meeste partijen geen impact verwacht omdat ketens nu al andere poorten dan 443 gebruiken en hierbij vooruit lopen op de standaard. | Goedgekeurd Voorstel: verwerken in versie 1.3 | Midden | Midden | Midden | 3-4 |
| 9 | DUO | Edukoppeling: Versioning De nieuwe architectuur van edukoppeling stelt alle partijen in staat services te leveren. Dat betekent dat iedereen ook te maken krijgt met het omgaan met meerdere versies. Omdat dit een ingewikkeld fenomeen is is het verstandig om dit daar waar mogelijk te standaardiseren. In de huidige versie van Edukoppeling is hier geen aandacht aan besteed. Concrete vragen: kan van alle partijen in de keten gevraagd worden om (tijdelijk) meerdere versies tegelijk te hosten? Welke versioneringsnummer strategie gaan we gebruiken (subminor, minr, major) en wat doet dit met de routering? Waar wordt vastgelegd wie welke versie vanaf wanneer host? Voorstel: Aanvullende documentatie opstellen (releasemanagment). Opnemen als actiepunt en issue sluiten. Besluit: Er is een releasemanagment document opgesteld. Hierin is reeds een eerste aanzet gedaan hoe hiermee om te gaan maar vereist op dit onderdeel nog verdere bespreking en uitwerking. | Opnieuw behandelen | Midden | Midden | Laag | 1 |
| 10 | Edustandaard | Transactiestandaard WS-Addressing versie Digikoppeling 3.0 heeft voorschrift rond toe te passen WS-Addressing versie aangepast. Voor WS-Addressing konden twee versies gebruikt worden, de versie van 2005/08 (http://www.w3.org/TR/2005/CR-ws-addr-core-20050817/) of van 2006/05 (http://www.w3.org/TR/wsaddr-core/ ). Dit is echter in de release van mei dit jaar van Digikoppeling 3.0 aangepast. Hier wordt nu enkel de 2006/05 (http://www.w3.org/TR/wsaddr-core/) versie voorgeschreven. Voorstel: Dit is ook vorige keer bij Digikoppeling 3.0 toegelicht. In theorie is de impact gering omdat de nieuwe versie dezelfde namespaces voor attributen gebruikt. Wat het in practijk betekend is nu nog onduidelijk. Het voorstel is om bij implementaties opmerkzaam te zijn welke WSA versie het platform ondersteund. We kunnen zo bijvoorbeeld in best practices inzichtelijk maken hoe verschillende platformen/tooling hiermee omgaan (ondersteunen allen 2006/05). Besluit (dec 2016): Issue blijft open omdat dit mogelijk grotere impact heeft dan nu verwacht wordt. Bij een volgende major/medior release wordt de standaard op dit punt aangepast. Tegen die tijd hebben we ook inzichtelijk hoe tooling/platformen hiermee omgaan. Wijziging kan mee in volgende release als dit naar verwachting geen issue opleverd, is dit getest door partijen? | Goedgekeurd Voorstel: verwerken in versie 1.3 | Midden | Laag | Laag | 2 |
| 15 | Edustandaard | Gebruik ODOC certificaten Het 3e voorschrift van de transactiestandaard stelt dat het gebruik van PKI-ODOC en PKI-Overheid certificaten toegestaan is. Binnen de OSO keten is de vraag naar voren gekomen of het toestaan van ODOC certificaten handig is, dit lijkt partijen extra inspanning te vragen, onder anderen doordat PKIoverheid certificaten standaard in truststores van verschillende platformen zitten, dit geldt niet voor ODOC certificaten. Voorstel: Er is besloten om deze problematiek vast te leggen in het verslag en verder te onderzoeken en nader te beschrijven in een notitie. Op basis van de notitie wordt er na consultatie in andere gremia besloten of er uiteindelijke wordt overgegaan tot het opstellen van een RFC. Kunnen ODOC certificaten bij een Edukoppeling koppelvlak gebruikt worden of te wel moeten we het voorschrift met de mogelijkheid om ODOC certificaten te gebruiken handhaven? Besluit: | Opnieuw behandelen | Midden | Midden | Midden | 3 |
| 16 | DUO | Aanpassing foutafhandeling In 1.2 zijn een aantal foutcodes gestandaardiseerd. In Digikoppeling zijn deze opgenomen in de best-practices, in Edukoppeling als verplicht in de transactiestandaard. Niet alle fouten zijn echter simpel op te sporen en komen nauwelijks voor. De vraag: is het verplicht op alle situaties ter controleren of niet (optioneel). Voorstel: Een voorstel wordt door DUO uitgewerkt. Ook Digikoppeling is in beweging op dit punt. Digikoppeling zal de foutcodes in bestpractice opnemen. Wanneer deze er zijn is nu nog onbekend. Er is in ieder geval afgesproken dat de 1.2.1 versie geen impact mag hebben op foutcodes. De komende periode gaan we besluiten hoe en waar foutafhandeling definitief een plek krijgt. Behouden we de huidige voorschriften rond foutcodes? Deze moeten door services geimplementeerd worden of zijn het best practices waar een web service de keuze heeft om dit wel of niet te doen. Besluit: | Opnieuw behandelen | Midden | Laag | Laag | 2 |
| 17 | DUO | Vulling WSA:To in request De WSA:To in het request bevat een wsdl-adres. Dit is een overblijfsel uit 1.1 om ervoor te zorgen dat dit veld compatibel blijft met 1.1. In DK wordt dit veld anders gebruikt, in Edukoppeling lijkt eigenlijk alleen het OIN belangrijk. Is het dan niet veel simpeler en duidelijker dat we hier ook anonymous verplicht stellen? Voorstel: Verwerken in volgende medior of major release. Overweging: toets hoe toolkits hiermee omgaan, vullen deze standaard de wsa:to met WSDL endpoint? Besluit: Bespreking 24 januari: Bij DK WUS zal het OIN waarschijnlijk optioneel in de WSA To en From header opgenomen worden. Willen we het WSA:To veld in EK dan nog steeds vullen met anonymous of aansluiten op de verwachtte generieke vulling van DK die hierin waarschijnlijk het endpoint van de web service opneemt? BKWI gaat hier ook anders mee om. | Opnieuw behandelen | Midden | Midden | Midden | 2 |
| 18 | WG | Foutcodes opnemen indien WS-A headers ReplyTo of FaultTo in bericht zijn opgenomen. Voorstel: In de tabel 3.4 Identificatie via WS-addressing header staat nu “WSA:ReplyTo: Wordt niet gebruikt”. Partijen interpreteren dit dat het een keuze is of ReplyTo wel of niet opgenomen kan worden in request. Het voorschrift moet eenduidiger. Tekst voor zowel ReplyTo als FaultTo wijzigen in “Mag niet voorkomen”De volgende foutcodes toevoegen: - #XX “WSA:ReplyTo mag niet voorkomen” - #XX “WSA:FaultTo mag niet voorkomen” Besluit: Verwerken in volgende release. | Goedgekeurd Voorstel: verwerken in versie 1.3 | Laag | Laag | Midden | 2 |
| 19 | Johan Geerts / Robert Kars (DUO) | Transactiestandaard voorbeeld foutbericht (figuur 4). Het foutbericht bevat nu een vulling die door bepaalde client-implementaties niet goed verwerkt kunnen worden. Binnen het soap:Fault element worden de elementen Value en Tekst voorzien van een qualifier. WS0-I BP1.2: R1001: “When an ENVELOPE is a Fault, the element children of the soap:Fault element MUST be unqualified.” <soap:Fault> <soap:Faultcode><soap:Value>soap:Client.DK0002</soap:Value> </soap:Faultcode> <soap:Faultstring><soap:Text xml:lang=”nl”>…</soap:Text > </soap:Faultstring> </soap:Fault> Voorstel: Voorbeeld op bovenstaande aanpassen. Er zitten nog andere fouten in het voorbeeld die gewijzigd worden: - Inconsistent gebruik van prefix soap en soapenv (soap:Header tbv WSA headers) - Tekst binnen soap.Fault unquaified maken. - Verwijderen van Edukoppeling code in Faultcode (<Faultcode> soap:Client.DK0002 ). WS-I BP 1.2: R1031: Faultcode: SHOULD NOT use of the SOAP 1.1 "dot" notation to refine the meaning of the fault). In faultcode met koppelteken werken (soap: Client-DK0002 ) of indien niet werkbaar in de Faultstring ook code opnemen. Besluit: Het voorbeeld aanpasen op punten 1 & 2.Voor het derde punt geeft WS-I aan dat het gewenst is niet een dot natatie toe te passen. Omdat dit nu al toegepast wordt en geen problemen heeft opgeleverd wordt het voobeeld op dit punt niet aangepast. Bij GAB / Digikoppeling loopt nog een onderzoek of dot-notitie wenselijk is. <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" > <soap:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> … <soap:Fault> <faultcode>soap:Client.DK0002 </faultcode> < faultstring>Niet geautoriseerd OIN</faultstring> </soap:Fault> | Goedgekeurd Voorstel: verwerken in versie 1.3 | Midden | Laag | Midden | 2 |
| 20 | Kennisnet | Voorschriften rond vulling OIN Momenteel ontbreekt er een voorschrift hoe OIN gevuld moet worden. Het formaat is <prefix><nummer><suffix>, het totaal is 20 karakters en de prefix 8. In het identificatie en authenticatie document van Digikoppeling wordt aangegeven dat het BRIN gebruikt wordt, maar er wordt niet beschreven hoe de overige 12 karakters over BRIN en suffix verdeeld moeten worden. Ook is wellicht van belang om hier impact van RIO in mee te nemen Voorstel: In identificatie en authenticatie document de voorschriften opnemen: ‘000’ + BRIN (OA)+ administratienummer (5?). Als hier duidelijkheid over is moet ook de tabel in Digikoppeling I&A aangepast worden. Besluit: In het Identificatie en authenticatie document is nu de expliciete vulling opgenomen. | Goedgekeurd | Hoog | Laag | Midden | 2 |
| 21 | SBB | Er is behoefte aan informatie rond gestandaardiseerde beveiligingsmaatregelen (CN verfificatie). Voorstel: Vaststellen hoe hiermee om te gaan en mogelijk aanvullende info opstellen op basis van Edukoppeling implementaties. Punt is ook bij Digikoppeling aangegeven. Er is nu geen uitputtende lijst met maatregelen hoe een bepaald betrouwbaarheidsniveau gehaald kan worden. Besluit: | Open | Midden | Laag | Midden | 1-2 |
| 22 | OSO | Beveiligingsvoorschriften ciphersuites Er worden door Digikoppeling ciphers toegestaan die geen gebruik maken van Perfect Forward Secrecy. OSO staat het gebruik van deze ciphers niet toe. Bronnen hiervoor zijn de cipher lijst die Mozilla samen heeft gesteld voor modern compatibility: https://wiki.mozilla.org/Security/Server_Side_TLS#Modern_compatibility, alsmede het researchwerk van Qualys die oa de gerenomeerde SSLTEST hebben gebouwd, hun documentatie staat op: https://github.com/ssllabs/research/wiki/SSL-and-TLS-Deployment-Best-Practices. Voorstel: OSO past geen Edukoppeling toe en hiermee speelt dit issue breder dan enkel de Edukoppeling standaard. Eerder is de behoefte voor een onderwijsbeveiligingsplatform besproken (ook met de IBP werkgroep). Destijds is besloten om voorlopig de overheidsbronnen (zoals Digikoppeling en NCSC te volgen). Met IBP WG bespreken of we toch iets centraal voor het onderwijs geregeld zou moeten worden om te voorkomen dat in de toekomst in verschillende ketens wedermaal verschillende keuzes gemaakt worden. Logius heeft voorstel Besluit: | Open | Hoog | Midden | Midden | 3 |
| 23 | Kennisnet | Uitwisselingspatronen met 1 of meer intermediairs beschrijven In de architectuur worden verschillende uitwisselingspatronen beschreven. Er ontbreekt een beschrijving van uitwisselingspatronen met bijvoorbeeld 1 of meer intermediairs (knooppunten). In de vroegtijdig aanmelden keten zijn er meerder intermediairs en is de vraag naar voren gekomen hoe asynchroon inhoudelijke fouten naar de initiele bron gecommuniceerd kunnen worden. Voorstel: Uitwisselingspatronen met intermediairs in architectuurdocument opnemen en beschrijven hoe Edukoppeling in deze context gebruikt wordt. Analyseren of Edukoppeling voldoende ondersteuning biedt, of er aanvullende informatie in de vorm van best practices nodig is of dat er een wijziging van de standaard nodig is. Ook bij Digikoppeling zijn hier ontwikkelingen. Het optioneel opnemen van het oin in wsa:To en wsa:From is bedoeld om routering via intermediairs expliciet te maken. Als het DK WUS koppelvlak hierop is aangepast is het wenselijk om in het DK BP WUS document bijvoorbeeld het SaaS model te beschrijven. TO DK 19 april 2018: Logius gaat namens TO DK nog eens navraag doen bij NCSC over het proces. Daarbij moet er niet alleen gekeken worden naar ciphers die uitgefaseerd moeten worden (voldoen volgens TO DK niet meer), maar ook naar ciphers die gaan komen (TLS 1.3). Besluit: | Open | Midden | Midden | Midden | 1 |
| 24 | Edustandaard | Digikoppeling 3.0 is vervallen Voorstel: Alle verwijzingen naar DK 3.0 uit documentatie verwijderen. Controleren release notes van nieuwe DK documentatie op mogelijke wijzigingen met impact. Opnemen van verwijzing naar het Digikoppeling overzicht actuele documentatie en compliance document. https://www.logius.nl/fileadmin/logius/ns/diensten/digikoppeling/digikoppeling_2.0/Digikoppeling_Overzicht_Actuele_Documentatie_en_Compliance_v1.0.pdf Besluit: | Open | Midden | Laag | Laag | 1 |

ARCHIEF

| Nr | Ingediend | Beschrijving | Status | Prioriteit | Complex | Impact | Categorie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kennisnet | Transactiestandaard: Paragraaf 3.4 Identificatie via WS-addressing header en Paragraaf 3.5 Foutafhandeling: WSA:ReplyTo Het voorkomen van de WSA:ReplyTo in request levert fouten op bij implementaties. In de tabel 3.4 Identificatie via WS-addressing header staat nu “WSA:ReplyTo: Wordt niet gebruikt”. Partijen interpreteren dit dat het een keuze is of ReplyTo wel of niet opgenomen kan worden in request. Voorstel: - Extra foutmelding in de lijst van paragraaf 3.5 (foutafhandeling) opnemen, #23 “WSA:ReplyTo mag niet voorkomen in het request” . Besluit (dec 2016): Issue blijft open, de foutmelding (item a) wordt pas bij een volgende medior of major release meegenomen. Besluit (juni 2017): Hetzelfde geldt voor FaultTo, dit issue wordt afgewezen en wordt samen met FaultTo in Issue #18 opgenomen. | Afgewezen | Midden | Laag | Laag | 2 |
| 2 | DUO | Transactiestandaard: 3.5 Foutafhandeling, typo Voorstel: In voorbeeld van foutmelding staat tekstuele fout, “SOAP:Envelop” moet zijn “SOAP:Envelope” Besluit: Verwerken in versie 1.2.1 | Goedgekeurd Release 1.2.1 | Midden | Laag | Laag | 1 |
| 3 | DUO | Transactiestandaard: Paragraaf 3.4 Identificatie via WS-addressing header: Voorbeeld OIN in WSA-header Edukoppeling geeft aan dat messageID een UUID moet zijn. Volgens de WSA-specs moet een WSA:MessageID echter een URI/IRI zijn. Voorstel: Het voorbeeld aanpassen: UUID wordt vooraf gegaan door urn:uuid: <wsa:MessageID>urn:uuid:91576FE2-4533-43CB-BFA1-51D2B631453A</wsa:MessageID> Besluit: Verwerken in versie 1.2.1 | Goedgekeurd Release 1.2.1 | Midden | Laag | Laag | 1 |
| 4 | DUO | Transactiestandaard: 3.5 Foutafhandeling: Opbouw foutbericht Wat wordt onder het SOAP:Fault voorbeeld bedoeld met de zin: “Het foutbericht wordt dus verpakt in het retourbericht onder dezelfde naam als het goedbericht. Er wordt daarmee geen gebruik gemaakt van een speciale WSDL-faultoperatie”. Raar want in de DK voorbeelden wordt in de WSDL wel degelijk een aparte SOAP:Fault operatienaam opgenomen. Wat is het verschil? Voorstel: Rationale voor deze tekst ontbreekt. Tekst verwijderen Besluit: Verwerken in versie 1.2.1 | Goedgekeurd Release 1.2.1 | Midden | Laag | Laag | 1 |
| 6 | DUO | Transactiestandaard: 3.5 Foutafhandeling: WSA headers ontbreken in voorbeeld foutbericht De foutberichten zijn zoals Edukoppeling aangeeft 'normale' replyberichten. De wsa: attributes worden nu echter niet goed gevuld, en het voorbeeld in de Edukoppelingstandaard bevat zelfs helemaal geen wsa-attributes in de SOAP-header. Voorstel: SOAP-Fault voorbeeld aanpassen mbt WSA in de SOAP-header. Velden worden gevuld als een normale reply dus dat hoeft niet expliciet aangegeven te worden. Wel is het handig om in de foutafhandeling nog even aan te geven dat het om een normaal replybericht gaat waardoor de eisen die gelden voor een reply-bericht ook gelden voor een fault-bericht. De action property moet overigens wel specifiek gevuld worden met een default waarde: http://www.w3.org/2005/08/addressing/fault Besluit: Verwerken in versie 1.2.1 | Goedgekeurd Release 1.2.1 | Midden | Laag | Laag | 1 |
| 7 | DUO | Transactiestandaard: Paragraaf 3.4 Identificatie via WS-addressing header: WSA:MessageID / WSA:RelatesTo In de tabel staat 'eigen waarde'. Dit is onduidelijk. En omdat in één tabel zowel voor request als response 'eigen waarde' staat, kan dit impliceren dat het om dezelfde inhoud moet gaan. Bij relatesTo geldt dat dit veld functioneel alleen zin heeft als het relateert aan een message anders dan het bijbehorende requestbericht. Ook dit is niet duidelijk beschreven. Voorstel: Tekst bij request wijzigen in “Unieke waarde die dit requestbericht identificeert. Wordt door client bepaald” Tekst bij respons wijzigen in “Unieke waarde die dit responsebericht identificeert. Wordt door service bepaald” Tekstuele wijzigingen die geen impact hebben op standaard verwerken. Besluit: Verwerken in versie 1.2.1 | Goedgekeurd Release 1.2.1 | Laag | Laag | Laag | 1 |
| 11 | Edustandaard | Begrippen in Architectuur en Transactiestandaard Momenteel zijn in het Architectuurdocument en de Transactiestandaard relevante begrippen opgenomen. Er komen meer en meer documenten en het is beheertechnisch niet wenselijk overal begrippen te onderhouden. Voorstel: Een extra document opstellen met alle relevante begrippen Hiermee worden de bestaande begrippenlijsten uit de Transactiestandaard en Architectuur verwijderd. Er is reeds een begrippenlijst met definities bij DUO beschikbaar waarvan de begrippen in het beoogde document opgenomen kunnen worden. Besluit: Voorstel wordt overgenomen. Verwijderen begrippen worden uit transactiestandaard/architectuur verwijderd. Verwerken in versie 1.2.1 | Goedgekeurd Release 1.2.1 | Midden | Laag | Laag | 1 |
| 12 | Edustandaard | Verwijzing naar Digikoppeling standaard aanscherpen In de documenten verwijzen we naar Digikoppeling 3.0 maar niet naar de documentversies. In Edukoppeling 1.1 werd verwezen naar documentversie 2.6.2 (3 mei 2013), hierin wordt bijvoorbeeld nog SHA1 toegestaan. Voorstel: De Edukoppeling documentatie aanpassen en daar waar naar Digikoppeling verwezen wordt expliciet aangeven of we: - Transparant meebewegen met Digikoppeling en dit wordt ook expliciet zo in documentatie vermeld, er wordt niet een verwijzing naar de Digikoppeling documentversie opgenomen. Er wordt altijd naar de vigerende Digikoppeling versie verwezen (die op logius site vermeld staan, deze is altijd de basis voor Edukoppeling. De werkgroep zorgt er voor dat de in beheer zijnde Edukoppeling versies hiermee in lijn zijn. - of we refererennaar een specifiek Digikoppeling WUS documentversie (nu versie 3.4 van 26 mei 2016). Een nieuwe versie van het WUS document heeft een nieuwe versie van Edukoppeling tot gevolg. Besluit: In de Edukoppeling documentatie verwijzen we altijd naar de vigerende versie van Digikoppeling (https://www.logius.nl/standaarden/digikoppeling/architectuur-en-koppelvlakstandaarden/). Edukoppeling verwijst dus niet naar een specifieke versie van een Digikoppeling document. De Edukoppeling documentatie beschrijft hoe hiermee omgegaan wordt. Het voorstel is nu om een apart document op te stellen welke het releasemanagement toelicht (issue #14). NOTE: hoewel bovenstaande belsuit bij overleg WG is genomen zijn we bij uitwerking toch tegen wat problemen aangelopen. Het betreft het volgende: - Het zwevend volgen wordt lastig als er meerdere versie van EK zijn, zij verwijzen dan beide naar Logius site en het is niet inzichtelijk hoe een de vorige versie van EK was samengesteld (Logius heeft op site altijd de vigerende docset staan. Het formeel vastleggen van alle onderliggende standaarden in het voorschriftenoverzicht is niet wenselijk op langere termijn. Dit was een tijdelijke actie om aan vraag naar een overzicht te voldoen. Op termijn gaat Logius de docu rond DK verbeteren en is naar verwachting dit overzicht niet meer nodig. Het is ook onwenselijk omdat dit feitelijk dubbel beheer van DK specificatie is. - Logius is een wijzigingsvoorstel aan het uitwerken waarbij er geen hoofdversie meer gehanteerd wordt maar alleen nog met documentversies. We kunnen dan dus niet meer naar DK 3 verwijzen maar moeten naar specifieke docs (WUS/beveilging/etc) verwijzen. Verder wordt zoals bekend DK 3 ingetrokken, dit leidt er toe dat er een nieuwe WUS 2.x versie opgesteld moet worden waarvan nog geen planning is. Bij TO DK werd onderkent dat er wel een overkoepelend beschrijvend document moet komen, een WUS bundel. Deze kan dus ook heel goed door Edukoppeling gebruikt worden als die er eenmaal is. Gezien deze zaken nu nog in beweging zijn wordt voorlopig vanuit Edustandaard een Digikoppeling WUS bundel gedocumenteerd. Deze zal nog verwijzingen naar DK 3.0 documenten bevatten. Als Logius de eigen WUS bundel oplevert zal deze besproken worden om impact te bepalen en of naar dit document overgestapt kan worden. | Goedgekeurd Release 1.2.1 | Midden | Laag | Laag | 1 |
| 13 | Werkgroep | Opnemen van uitleg rond toepassen van mustunderstand bij WSA headers in best practices Een verplichte WS-Addressing header bevat logischerwijs een mustunderstand attribuut met waarde “1”, maar dit zit te diep in onderliggende standaarden beschreven. Dit soort zaken moeten in best practices toegelicht worden. Voorstel: Hoe bij verschillende WSA headers met het mustunderstand attribuut omgegaan moet worden, wordt opgenomen in Best Practice. Daar waar info ontbreekt moet echter door keten/werkgroep aangegeven worden. Besluit: WSA-Addressing mustunderstand attribuut wordt opgenomen in best practice document versie 0.2. | Goedgekeurd | Midden | Laag | Laag | 1 |
| 14 | Werkgroep | Releasemanagement toelichten. Naast het issue rond de relatie met Digikoppeling versie (#12) is er momenteel nog niet beschreven hoe er met de verschillen (onderliggende) standaarden omgegaan wordt, of wat het proces is mochten deze of Edukoppeling zelf wijzigen. Voorstel: Releasemanagment documenteren waar ondermeer de volgende zaken aan bod komen: - Verwijzen niet naar specifieke Digikoppeling versie, maar altijd naar vigerende algemene versie (issue #12). De werkgroep heeft de verantwoordleijkheid de Edukoppeling standaard in lijn te houden, een project geeft in PvE mogelijk wel explicite versies aan. - Als Edustandaard werkgroep gaan we niet over de implementaties en welke versie hierbij gebruikt moet worden. De keten streeft wel naar een minimaal aantal versies. Vanuit werkgroep wordt aangegeven welke in gebruik/ ondersteund worden. Het advies aan keten is om hier in te volgen. Deelnemers aan werkgroep moeten hier in het releasebeleid er op sturen dat zaken niet te ver uit elkaar lopen. - Logius moet ondersteunen dat er een landingspagina is voor de Digikoppeling hoofdversie, er wordt vanuit Edukoppeling niet naar specifieke (WUS) documentversies verwezen. - Beschrijven wat relaties is tussen issues uit de issuelijst en de resulteerende nieuwe release. Besluit: Er wordt een releasemanagementdocument opgesteld. Hierin is ook punt #9 verwerkt maar deze vraagt nog verdere bespreking en uitwerking | Goedgekeurd | Midden | Laag | Laag | 1 |